会议记录

汇总分析报告

2026年5月11日 - 5月24日

共收录 90 份会议记录

覆盖 15 个团队

编制日期：2026年5月26日

一、执行摘要

1.1 核心发现

| 统计项 | 数值 |
| --- | --- |
| 会议记录总数 | 90份 |
| 覆盖团队数 | 15个 |
| 时间跨度 | 2026.05-11 - 05-24 |
| 核心议题数量 | 250 |
| 关键决议数量 | 6 |

本报告涵盖剑网3系列、经典剑侠系列、剑侠世界系列、星砂岛、星河、引擎平台、SEED、技术中心、质量中心、美术中心、音频中心、决策分析部、运营发行中心、行政管理部、业务发展部共15个团队，共收录90份会议记录。所有内容均基于实际会议记录文档提取，团队分类严格按配置映射关系归类。

1.2 主要趋势

• 版本冻结与交付管控全面收紧：剑网3系列进入大富翁系统版本冻结期，明确未完成功能直接关闭屏蔽，新功能强制要求准备屏蔽开关；剑世4按周推进1200+缺陷修复（每周约300个），目标6月5日拉取版本分支；质量中心对剑网3 10月资料片建立刷表工具验证机制与入口检查机制，测试团队提前介入策划、美术、程序变更流程。多项目同步进入"冻结-测试-上线"密集交付期，版本管控力度显著加强。

• AI工具链从试点走向生产渗透：运营发行中心AI运营自动化例会持续推进MCP数据查询、公告自动化（90%完成度）、游戏知识库（80%完成度）、攻略视频AI生成四大核心能力，AI先锋队启动并提出90%渗透率目标；质量中心接入自动化流水线，剑网3接入Crasheye SDK适配新引擎；经典剑侠系列要求各项目正式会议录音纪要自动上传知识库；引擎平台探索AI、Rust、统一数据层等新技术提升编辑器开发效率。AI应用已从单点试验扩展到多团队、多环节的生产流程嵌入。

• 多产品线并行冲刺关键节点：解限机S4赛季5月26日上线进入最后冲刺；剑世4筹备6月底测试；星砂岛PS5单机已过审、NS2第二次提审中，6月底启动封闭测试；剑网3大富翁联动活动计划6月1日上线，门客养成玩法框架与赛季规划明确；科恩1939项目计划八月上线但进度承压，优先级转为先补缺失内容。质量中心需同时应对多条产品线的测试需求，多线并行压力突出。

• 性能优化与体验问题成为共性攻坚方向：剑世4各端卡顿、闪退、帧率不达标为高优先级体验问题，UI卡顿为移动端与PC端共性首要卡点；星河项目程序打包流程存在失败问题，关卡性能定位为主pass消耗过大，熊人场景非全屏优化提升十几帧但全屏卡顿仍需解决；引擎平台编辑器预览与客户端效果不一致，核心原因是缺乏统一的数据层；质量中心推进精品策略与TP90性能指标，剑网3明确9月30日上线标准。性能体验已从单项目问题上升为跨团队共性技术瓶颈。

• 人力架构调整与资源重新分配加速：运营发行中心推行OKR与OGR管理工具以解决团队目标不明确问题，明确资源向核心业务剑网3倾斜；公司推进外包清退与人力架构调整，美术中心45人团队需承接超3000件资产制作任务，启动工业化生产体系转型；业务发展部推进建立标准化中台人员活水流转机制，明确赋能组人员回收与流转规则；云资源降本增效第一阶段预计释放606核CPU、628G内存，节省约18000元/月。组织层面正在经历从粗放扩张向精细化运营的系统性调整。

二、风险点分析

近期各项目面临进度延期、资源交付卡点与底层架构改动带来的多重风险，部分项目核心功能完成度低且测试受阻，需重点关注。

2.1 高风险事项

- 【高】剑网3十月份资料片等级压缩至0-50级，涉及全系统配置表真实改动，工作量巨大且风险高。

- 【高】剑网3大富翁系统外围资源（UI、文案、图标等）严重缺失卡点测试，且版本冻结前核心修改时间极度紧张，打气球小游戏体验缺陷影响核心流程。

- 【高】剑侠世界4各端存在卡顿、闪退、帧率不达标等高优先级体验问题，UI卡顿为移动端与PC端共性首要卡点。

- 【高】星河项目程序打包流程存在打包失败问题，且关卡性能主pass消耗过大；年底切片进度风险严重，六月版本内容仅占切片总量的15%。

- 【高】运营发行中心人力架构外包人员优化清退后，可能出现关键岗位缺失或业务停摆风险；归来小游戏当前开发进度滞后。

2.2 中风险事项

- 【中】剑网3大富翁系统结算新增动画需求，若底层代码逻辑未按时完成则本期不上线。

- 【中】星河项目特效逻辑标签与官方不一致，需跟进修复进度。

- 【中】星河项目双人调度功能本周动工，需关注开发进度。

- 【中】运营发行中心《植物大战僵尸3》联动需关注国内外版权方报价与玩法授权情况，超过百万需评估。

- 【中】质量中心AI组协作流程中"已完成"状态判定不准确，导致后续任务提前触发但依赖资源未就绪。

2.3 风险矩阵

| 风险项 | 等级 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 十月份资料片等级压缩至0-50级，涉及全系统配置表真实改动，工作量巨大 | 高 | 质量中心 |
| 大富翁系统外围资源（UI、文案、图标等）严重缺失卡点测试 | 高 | 剑网3系列 |
| 剑侠世界4各端存在卡顿、闪退、帧率不达标等高优先级体验问题 | 高 | 剑侠世界系列 |
| 星河项目年底切片进度严重滞后（六月版本内容仅占15%） | 高 | 星河 |
| 外包人员优化清退后可能出现关键岗位缺失或业务停摆 | 高 | 运营发行中心 |
| 大富翁系统结算新增动画需求，底层逻辑未按时完成则本期不上线 | 中 | 剑网3系列 |
| 星河特效逻辑标签与官方不一致，需跟进修复 | 中 | 星河 |
| 星河双人调度功能本周动工，需关注开发进度 | 中 | 星河 |
| 《植物大战僵尸3》联动版权方报价与玩法授权，超过百万需评估 | 中 | 运营发行中心 |
| AI协作流程状态判定不准确 | 中 | 质量中心 |

三、重点关注节点

近期各团队节点密集聚焦于版本分支拉取、测试交付与活动上线，中期则围绕大型资料片准备、降本增效及新人培训落地展开。

3.1 近期节点（本月内）

| 节点 | 时间 | 负责人/部门 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解限机S4赛季上线 | 5月26日 | 解限机项目组 | 冲刺中 |
| 剑网3大富翁活动售卖 | 5月28日 | 剑网3系列 | 筹备中 |
| 音频Timeline音效完成 | 5月28日 | 音频中心 | 制作中 |
| GDS战斗方向Boss第一阶段完成 | 5月29日 | 技术中心 | 开发中 |
| 音频周年曲手搓内容提交K1方 | 5月30日 | 音频中心 | 加急中 |
| 星河版本资源及Boss视频音效初版 | 5月31日 | 音频中心 | 制作中 |
| 剑网3十七周年庆（828万人场）筹备启动 | 5月 | 剑网3/运营发行中心 | 筹备中 |
| 星砂岛PS5版本过审 | 待定 | 星砂岛项目组 | 已过审 |
| 尘白禁区恢复开服 | 5月8日已执行 | 质量中心 | 已执行 |
| 剑网1归来买量测试 | 持续 | 经典剑侠系列 | 筹备中 |

3.2 中期节点（未来两个月）

| 节点 | 时间 | 负责人/部门 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剑世4再次测试 | 6月底 | 剑侠世界系列 | 筹备中 |
| 剑网3缘起大富翁联动活动上线 | 6月1日 | 剑网3系列 | 开发中 |
| 运营发行中心AI问答能力插件及Demo交付 | 6月1日 | 运营发行中心 | 开发中 |
| 决策分析部汇报起源小游戏专家报告 | 6月2日 | 决策分析部 | 筹备中 |
| 剑世4音效资源第一批入库 | 6月3日 | 音频中心 | 制作中 |
| 剑世4拉取版本分支 | 6月5日 | 剑侠世界系列 | 筹备中 |
| 决策分析部扩大风控范围（6.5万名单） | 6月5日 | 决策分析部 | 推进中 |
| 云资源降本增效：高配机器降至8核 | 6月10日 | 运营发行中心 | 推进中 |
| 剑网3缘起6月15日版本 | 6月15日 | 剑网3系列 | 开发中 |
| 剑网3六月版本配音收包 | 6月15日 | 音频中心 | 制作中 |
| 决策分析部规模测试（3000人） | 6月20日 | 决策分析部 | 筹备中 |
| 云资源降本增效：释放606核CPU/628G内存 | 6月30日 | 运营发行中心 | 推进中 |
| 剑网3十七周年庆（828万人场） | 9月 | 剑网3/运营发行中心 | 筹备中 |
| 起源买量规模扩大 | 持续 | 运营发行中心 | 推进中 |
| 客服团队公测扩编 | 8月 | 运营发行中心 | 规划中 |

3.3 持续跟进事项

- 【剑网3系列-剑网3】VG高清画质功能定位及代码覆盖范围决策。

- 【引擎平台】编辑器预览与客户端一致性及统一数据层改造。

- 【美术中心】3D角色组生产体系向工业化转型的六大模块建设。

- 【决策分析部】知识库建设技术方案验证及文档规范制定。

- 【运营发行中心】AI智能客服灰度上线及自研IM系统方案评审。

四、各团队会议汇总

剑网3系列

会议统计

本期共召开11场会议，核心议题覆盖人力与资源调配、版本发布与提审、性能优化等，包含3场重要会议，产出结论与待办共计41项。

核心议题

- 剑网3大富翁系统明确功能设计完成节点及版本提交节点，未完成功能将直接关闭屏蔽，版本冻结后除严重阻碍性问题外不再改动。

- 剑网3VG高清画质功能资源标准已定，但需决策定位及代码覆盖范围以避免切换画质无法运行。

- 剑网3布娃娃效果优化需明确分工，由策划主导参数调整，美术与程序配合优化工具链。

- 剑网3GPU粒子力场需明确技能对环境扰动方案，当前已通过动作标签实现走跑跳影响。

- 剑网3网页商城规则冲突已修改提交，分支工具公共资源不一致问题统一通过网页版处理。

- 剑网3界面适配层大规模重构旨在统一端游与移动端配置维护，预计六月底至七月初上线。

- 缘起门客养成玩法引入赛季专属养成方向，旧赛季标签可消耗资源转化。

- 缘起门客养成核心玩法循环为基建、快速战斗到门客养成，最终目标为25人副本毕业。

- 缘起6月15日版本计划缺失，需立即补充该版本的所有策划负责人信息。

关键决议

- 剑网3本周内必须完成大富翁系统所有核心修改，下周开始版本冻结，不再进行代码和流程改动。

- 剑网3为规避上线风险，所有新开发且存在不稳定风险的功能，必须提前准备功能屏蔽开关。

- 剑网3大富翁系统结算新增动画若资源未到位先用占位资源，若底层逻辑未按时完成则本期不上线。

- 剑网3技能AI测试集由策划设计测试用例并使用机器人验证，后续持续迭代并需人工确认结果差异。

- 剑网3需对日夜循环和天气功能召开专项会议明确后续方案和时间安排。

- 缘起本周内必须完成大富翁联动活动方案确认，活动计划于6月1日上线。

- 缘起尽快完成并验证新的技能释放模式，若时间紧张必须立即沟通调整设计。

- 缘起6月15日版本涉及的程序功能需求需尽快明确并提交，以便统一安排开发排期。

经典剑侠系列

会议统计

本期共召开3场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、AI与智能化等，包含2场重要会议，产出结论与待办共计9项。

核心议题

- 大部门AI学习和应用持续进行，要求各项目正式会议进行录音和纪要记录并自动上传知识库。

- 大部门越南版资料片内容比较赶，新门派策划部分完成，图鉴系统同步后需要调整数值。

- 归来手游越南资料片上线后玩家对新系统整体方向认可，等国内新手历程和付费点梳理完进行同步。

- 剑世端游巅峰赛决赛奖励流程已跑通，剩余花车游行和最终奖励确认待完成。

- 剑世端游优化越南版本，修改了宋金逻辑和部分问题，计划本周完成并提交。

关键决议

- 大部门需整理目前AI的建设进度和完成情况，提供一份详细报告。

- 剑世端游需明确武器外观的更新频率（如一年一套或两年一套）。

剑侠世界系列

会议统计

本期共召开1场会议，核心议题覆盖性能优化、版本发布与提审等，为重要会议，产出结论与待办共计7项。

核心议题

- 剑世4当前主干版本待修复缺陷共1200个，按每周约300个节奏推进修复，保障按时拉取版本分支。

- 剑世4各端均存在卡顿、闪退、帧率不达标等高优先级体验问题，UI卡顿为移动端与PC端共性首要卡点。

- 剑世4美术资源因捏脸系统调整需批量返工，PC端同步梳理性能标准，严控资源交付节点。

- 剑世4测试与质量节奏上两周后启动集成测试，5月18日统一开展弱网摸底测试。

- 剑世4程序与版本管理上启动鸿蒙机型适配摸底及设备采购评估，优化KS垃圾回收与内存卡顿。

关键决议

- 剑世4  5月20日前完成所有美术构建、修改、烘焙前置准备，重点落实PC端减面工作。

- 剑世4质量组落实新人3-4周培训计划，培训满两周后完成个人KR方案制定。

星砂岛

会议统计

本期共召开1场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、质量与缺陷管理等，为重要会议，产出结论与待办共计3项。

核心议题

- 人员变动导致工作交接占用时间，bug修复率从计划的90-95%降至约70%。

- 剧情开发流程已明确：文案大纲、大纲审核、策划拆分任务流程、配置资源、撰写并配置对话。

- 连接（社交）功能方案已确定，核心思路是将连接时长转化为通用积分用于商店兑换。

关键决议

- 连接功能相关规则梳理已完成，需求文档已就绪。

星河

会议统计

本期共召开10场会议，核心议题覆盖性能优化、质量与缺陷管理等，产出结论与待办共计15项。

核心议题

- 女主角脸部优化方案以lookdiff为准，先放进各场景跑测试再决定后续调整方向。

- 本版本死亡效果先采用布娃娃优化方案，以两个效果较好的小怪为标准调整其余小怪。

- 战斗部分细修完成，小怪新增失衡和力竭状态已套用，启动主角处决小怪通用处决工作。

- 程序打包流程和代码构建流程初版完成，但存在打包失败问题需跟进；关卡性能问题定位为主pass消耗过大。

- 熊人场景非全屏优化已提升十几帧，但全屏卡顿问题仍需继续解决。

关键决议

- 关卡地表资产需统一修改碰撞类型，实现IKA射线检测，各关卡同步适配。

- 动作细修以现有优化为主，尽量不改打击点节奏，特殊改动需及时同步。

- 因硬盘占用过大，决定删除部分旧文件，必要时通过SVN版本回滚重新生成。

引擎平台

会议统计

本期共召开3场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、质量与缺陷管理等，包含1场重要会议，产出结论与待办共计11项。

核心议题

- 当前编辑器存在预览效果与客户端不一致、功能缺失、稳定性差、开发流程不规范等问题，导致美术和策划工作效率低下。

- 编辑器与客户端效果不一致的核心原因是缺乏统一的数据层，导致逻辑、配置分离，且历史遗留问题多改造难度大。

- 为支持新引擎和移动端，需将现有编辑器功能移植，并考虑管理DX11与DX12双版本并行问题。

- 策划工具链与AI的集成尚未完全打通，存在资源复杂、预览核查困难、自动化信任度不足等问题。

- 项目流程管理存在需求评审缺失、执行路径不清晰、上线前赶工等弊病。

关键决议

- 需要为美术提供一个稳定、所见即所得的预览环境，以缩短工作流程、提升效率。

- 鼓励在保证基础功能前提下，探索利用AI、Rust、统一数据层、命令行/脚本化接口等新技术提升编辑器开发效率。

- 新功能星露谷玩法与策划对齐，在场景编辑器中刷格子决定可种植区域。

SEED

会议统计

本期共召开4场会议，核心议题覆盖人力与资源调配、AI与智能化等，包含2场重要会议，产出结论与待办共计11项。

核心议题

- 项目已完成首轮投放前的主要输入梳理，包括备选美术风格、素材模板、投放策略和对标样例。

- 本周核心决策是不单独投放，而是等待与其他项目一起测试，先完成准备工作和美术风格测试SOP积累。

- 上周工作主要公司级培训组织和运营培训筹备、新剑侠情缘重制版筹备。

- 已完成公司培训流程规范梳理、第一期文档归档整理和人员表格沉淀，培训组织转入规范化收口。

- 完成AI买量广告流程梳理，产出首个广告样例和相关分析模板。

关键决议

- 完成越南授课。

- 已完成多个美术风格探索，形成买量验证基础。

技术中心

会议统计

本期共召开2场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、人力与资源调配等，包含1场重要会议，产出结论与待办共计6项。

核心议题

- 新版本移动方案正在推进CMC升级，原有代码迁移已完成，当前需与现有服务系统对接并于本周调试。

- 已完成多人协作地形编辑可行性分析。

- ASE已进入第三周开发，基础架构已串联，本周将完成验证并继续补充细节及调试功能。

- 团队完成工作小组调整，已成立战斗小组，并同步推进场景、交互、框架等方向协同分析与开发。

- 完成武器模拟与部分物理中间层开发，后续继续推进动态状态、载具物理、破坏及同步等能力建设。

关键决议

- 场景完成前后端及不同独立模式下资源加载、管理差异的分析，推进从项目使用视角梳理场景、物理与交互的结合方案。

- 完成金山、小米联合攻防演练成果汇总及风险拆分，并制定加固任务计划。

质量中心

会议统计

本期共召开12场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、性能优化等，包含5场重要会议，产出结论与待办共计45项。

核心议题

- 小程序上周完成数据跑图后，发现iPhone 11存在启动异常，正在排查定位。

- claw平台协作功能稳定试用，日志与安装包平台重构启动在即，诊断器后端重构完成并切至正式环境。

- 剑网3接入自动化流水线，剑世4优化覆盖率流程；Crasheye SDK适配新引擎版本中。

- 剑网3  10月资料片将统一进行底层数值压缩至50级标准，涉及全系统配置表重构，动量远超预期。

- 内容审查平台完成重构，已接入《鹅鸭杀》，后续支持多项目复用。

- 《星砂岛》PS5单机已过审，正准备联机用例；NS2第二次提审中，暂无新反馈问题。

- 版本性能发布标准除了包含指标标准，还会结合体感评估。

关键决议

- 测试团队会建立刷表工具验证机制，并提前介入策划、美术、程序变更流程，设立入口检查机制以控制风险。

- 目前项目仍按06/05时间节点推进创建分支，项目反馈如未达到质量标准则将对外测试时间延后1到2周。

- 尘白项目进入维护阶段，仅执行非和谐资源替换与基础稳定性保障，不再进行版本迭代开发。

美术中心

会议统计

本期共召开3场会议，核心议题覆盖性能优化、AI与智能化等，产出结论与待办共计9项。

核心议题

- 剑网3项目对接和流程优化；街区包边算法需要继续优化，支持复杂建筑群场景。

- 开发流程中合理运用AI辅助，但需明确框架后再让AI生成代码。

- 当前项目面临内部生产转型，外包逐步停发，现有45人团队需承接超3000件资产制作任务。

- 为应对效率低、返工率高、工具不统一等问题，会议明确了向工业化生产体系转型的方向，并系统部署了六大模块的建设路径。

- 必须建立明确的质量评估等级（如S/A/B/C/D），让每位成员清楚自身产出对应的质量标签与绩效关联。

关键决议

- 打分将通过自动汇总实现，采用颜色+等级直观呈现，其中S为90-100分，C为基础合格60-70分，D为60以下。

- 后续将逐步细化产出物定义，例如规划文档需根据项目类型明确包含内容。

- 打分机制优化：未来允许按0.5分梯度打分，避免原有整数分制切割过粗。

音频中心

会议统计

本期共召开3场会议，核心议题覆盖版本发布与提审、人力与资源调配等，包含3场重要会议，产出结论与待办共计9项。

核心议题

- 星河项目年底切片存在严重进度风险，六月版本内容仅占切片总量的15%。

- 科恩1939项目计划八月上线，但当前进度可能难以实现，项目优先级转为先补缺失内容，对音频整体表现要求降低。

- 剑侠世界4项目6月测试版本新增大批量音效资源，制作周期紧张，一首PVP音乐的AI制作效果不达标。

- 星河项目进度有调整，原定五月底完成的两个Boss现仅剩一个，熊人内容推迟两周完成。

- 剑侠世界4项目公测时间变更为六月加测，正式公测时间未知，自下周起将固定三人人力成本。

- 技术音频与设备方面，自研引擎优化需求持续进行；拟音道具本周开始到货，拟音台预计本月内到货。

关键决议

- 计划在六月版本汇报时向管理层提及星河音乐外包方案，倾向于寻找长期合作的整包方，我方负责核心设计。

- 初步调研了外部AI音乐外包合作模式，其产能高但效果存在人机感，性价比处于尴尬位置，未来或考虑引进相关人才。

- 星河项目5月31日版本资源按计划制作中，并已启动音效模块标准化工作以统一产出质量。

决策分析部

会议统计

本期共召开4场会议，核心议题覆盖AI与智能化、安全与合规等，包含3场重要会议，产出结论与待办共计14项。

核心议题

- 剑网3项目组提出对游戏内技能改动调研的需求，但会议讨论认为此需求缺乏指导意义，玩家视角片面难以提供有效参考。

- 文本分析平台的提示词调优已基本完成，可实现对聊天内容打标签并同步情绪分析，后续需各项目组配合提供知识库与词典。

- 关于星河项目的方案，目前尚未收到明确反馈和确定的时间节点，需要继续跟进并讨论。

- 当前工作流受大模型上下文长度限制，不适合处理数据量过大的分析，未来考虑替换更专业的数据分析工具。

- K2的VIP小程序积分计算规则存在多处含糊、矛盾和不合理之处，需求方未能提供清晰的需求文档。

- 剑网3资料片报告CEO版已修改完成，结论与上次一致无新数据，本次不进行汇报。

关键决议

- 当前首要任务是在协作云文档中创建结构化知识库目录，将情报组现有文档作为初始测试材料，验证文档同步-向量化-智能问答流程。

- 必须制定统一的文档规范，包括命名规则、内容格式等，各小组需提供不同类型的报告样本用于测试和确立规范。

- 对于涉密或权限文档，在搜索结果中仅提供文档标题和链接，用户点击时再校验权限或提示申请。

运营发行中心

会议统计

本期共召开27场会议，核心议题覆盖性能优化、版本发布与提审等，包含11场重要会议，产出结论与待办共计65项。

核心议题

- 舆情专项落地计划安排专人承接，将现有实践沉淀为可复用的中心级能力，并首先在剑网3项目上跑通全流程。

- 公司正在进行人力架构调整，核心目标是清退外包逻辑并提升内部业务效率，需警惕关键岗位缺失风险。

- 将推行OKR与OGR管理工具，以解决当前团队目标不明确、方向不清的问题，入驻PM提供参谋而非代写。

- 当前Chaos平台存在与即梦平台相比生成效果较差、720P分辨率下内容受损、审核规则过严等关键问题。

- 剑世4本次为上线前的最后一次测试，核心目标是模拟公测环境，全面验证产品性能、商业化、留存等关键指标。

- 剑侠情缘零前期引导和核心玩法目标不明确，问卷显示17%玩家不知道明确目标，玩法参与率低于10%。

- 测试总结报告缺乏明确结论和行动导向，当前汇报方式停留在数据罗列，未能基于预设测试目标进行对比分析。

关键决议

- AI智能客服采用方案一快速推进，6月初交付内部Demo，6月底灰度上线5%流量，最终目标完全替代云问系统。

- 云资源降本增效第一阶段目标为通过降配与清退低利用率资源，预计释放606核CPU、628G内存，节省约18000元/月。

- 明确了资源倾斜原则——优先保障核心业务（剑网3）资源，对非核心/历史包袱重的业务进行成本优化。

- 周年庆演唱会决定将内场（演唱会）和外场（游园会）拆分开重新评估，费用拆分后前两部分先送审。

- K2客服团队规划核心原则为小步快跑、试点验证，人员来源以内部部门盘点为主，计划将用户运营板块扩充至32人。

行政管理部

会议统计

本期共召开2场会议，核心议题覆盖性能优化、AI与智能化等，包含2场重要会议，产出结论与待办共计6项。

核心议题

- 推进周年庆周边物料定制，完成下旬宣传速报投放、周年员工视频拍摄与邮件文案修改。

- 新公司注册地址拟使用嘉城12楼前台区域的两个会议室，需确认能否无偿使用，目标是尽量不产生额外费用。

- 客服热线系统续保问题待定，若不续签将导致备件无法更换和服务延迟，需尽快确认饼子部门的决定。

关键决议

- 新公司注册已完成网上申报，需前往窗口确认资料；计划使用嘉城12楼前台区域两个会议室作为注册地址，预计容纳3人。

业务发展部

会议统计

本期共召开4场会议，核心议题覆盖人力与资源调配、性能优化等，包含1场重要会议，产出结论与待办共计12项。

核心议题

- 明确了资源倾斜原则——优先保障核心业务（剑网3）资源，对非核心/历史包袱重的业务进行成本优化。

- 星砂岛正式版上线节点确认，上线前测试策略为6月底启动封闭测试，持续一至两个月，充分收集玩家反馈打磨口碑。

- 杜绝刷量行为：明确禁止任何形式的刷量操作，坚持真实口碑积累。

- 为应对公司内部人员活水流转缺乏体系化流程的问题，探讨建立标准化的中台人员流转机制，初步形成以项目平台组为核心的活水池模式。

关键决议

- 赋能组人员完成任务后需回收并流转至其他项目，目的是将成功经验复制推广，不是单纯的人员安置池。

- 当前剑心项目所借调的4名成员来自AI赋能组，属特殊情况，其成本暂未明确归属规则，后续需统一跨部门支持机制。

- 云资源优化降本增效执行原则为分阶段实施，本期优先落实已标记为可执行的项目，各业务线月底前制定详细落地计划。

五、综合评估与建议

5.1 版本发布与质量保障

各项目进入密集测试与版本交付期，部分项目通过严格管控与集中攻坚保障节点，但也有项目因资源缺失与进度滞后导致测试受阻与体验不达标。

- 推进较好：剑侠世界系列（当前主干版本待修复缺陷共1200个，按每周约300个节奏推进修复保障分支拉取）

- 待加强：剑网3系列（大富翁系统外围资源严重缺失卡点测试，打气球小游戏体验缺陷影响核心流程）

- 建立资源交付延期熔断机制，对阻碍核心流程测试的资源缺失设定硬性升级干预通道。

- 针对版本冻结后仍存在体验缺陷的功能，严格执行功能屏蔽开关预案，避免带病上线。

5.2 AI应用与效能提升

多团队积极推动AI工具接入生产与测试流程，但在生成质量、自动化信任度与模型上下文限制方面仍面临可靠性挑战。

- 推进较好：运营发行中心（AI智能客服明确方案并推进内部Demo交付与灰度上线计划）

- 待加强：质量中心（平台AI检查网页功能存在异常，有时无法查出问题或检查失败且无法重新触发）

- 优先解决AI工具的基础可靠性与异常重试机制，确保自动化检查流程不中断。

- 针对大模型上下文长度限制，尽快评估并替换专业的数据分析工具以处理大数据量场景。

5.3 项目风险管控

多项目面临进度延期与底层架构改动风险，特别是星河项目切片进度滞后与剑网3十月份资料片等级压缩带来的巨量改动需高度关注。

- 待加强：星河（程序打包流程和代码构建流程初版完成但存在打包失败问题，关卡性能问题定位为主pass消耗过大）

- 待加强：剑网3系列（十月份资料片等级压缩涉及全系统配置表重构，工作量巨大且风险高）

- 针对进度严重滞后的项目切片，需立即拉齐跨部门资源投入并明确延期兜底方案。

- 十月份资料片等级压缩需尽早建立刷表工具验证机制与入口检查机制，控制配置表重构风险。

5.4 团队协同与流程规范

跨部门人员活水与资源调配机制逐步建立，云资源降本增效与核心业务保障原则得到明确，但外包清退与跨团队成本归属仍需规范。

- 推进较好：业务发展部（初步形成以项目平台组为核心的活水池模式，明确人员进入、匹配、评估及退出机制）

- 待加强：运营发行中心（推行OKR与OGR管理工具以解决团队目标不明确问题，并建立资源调配表明确人力与预算投向）

- 统一跨部门借调与支持的成本归属规则，避免特殊情况下成本核算模糊。

- 严密监控外包优化清退后的业务连续性，建立关键岗位缺失的预警与快速补位机制。

5.5 合规与成本控制

云资源降本增效与业务成本缩减成为重点，通过降配与清退低利用率资源实现成本节约，同时需兼顾DDoS高防迁移等业务连续性风险。

- 推进较好：运营发行中心（明确资源向核心业务剑网3倾斜，预计释放606核CPU、628G内存，节省约18000元/月）

- 待加强：业务发展部（DDoS高防从腾讯云迁至阿里云预估省5000-6000元，但需评估业务风险）

- 降本增效措施实施前必须完成业务影响评估与备用方案验证，避免因降配导致核心业务不可用。

六、附录：会议清单与文档纳入率

团队汇总

| 团队 | 主要会议类型 | 文档数 |
| --- | --- | --- |
| 运营发行中心 | AI组、周会、测试周会、项目优化 | 27 |
| 质量中心 | 项目优化、平台组、AI组、质量周会、测试周会 | 12 |
| 剑网3系列 | 项目优化、周会、测试周会 | 11 |
| 星河 | 晨会、项目优化 | 10 |
| SEED | 项目优化、周会 | 4 |
| 决策分析部 | 例会、平台组 | 4 |
| 业务发展部 | 专项会、汇报会 | 4 |
| 经典剑侠系列 | 项目优化、周会 | 3 |
| 引擎平台 | 技术讨论、AI相关 | 3 |
| 美术中心 | 其他、AI相关 | 3 |
| 音频中心 | 周会 | 3 |
| 技术中心 | 技术讨论 | 2 |
| 行政管理部 | 周会 | 2 |
| 剑侠世界系列 | 项目优化 | 1 |
| 星砂岛 | 例会 | 1 |

纳入率统计

| 统计项 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日期范围内文档数 | 90份 | 日期筛选后匹配的文件 |
| 已纳入分析文档数 | 90份 | 成功读取并解析的文档 |
| 文档纳入率 | 100% | 90/90 |

— 报告完 —